Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 28.01.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Questa mattina ho portato avanti la pagina di login e registrazione, prima di tutto mi sono occupato di gestire il controllo della mail nella registrazione.  Con i controlli JavaScript ho controllato che ciò che viene scritto rispetti l’espressione regolare rispettiva, per ogni campo c’è un’espressione regolare apposita, e la funzione controlla come mostrato nell’immagine qui sotto.    Figura controllo contenuto campi JavaScript  Una volta fatta la funzione sono passato a completare la parte di login, essendo che è la parte più importante attualmente per poter andare avanti con il gantt.  Per lavorare con la struttura MVC ho creato 3 classi diverse, una per ogni tipo di utente, essendo che bisogna fare una classe per ogni tabella, e di conseguenza ho creato una per ogni tipo di utente. Oltre a questo ho anche dovuto creare 3 funzioni diverse per il login, ed ognuna fa riferimento ad un model diverso.  Quella mostrata qui sotto è la funzione che va a richiedere alla sua classe un controllo del login e riceve un campo    Oltre a questo non sono riuscito a fare perché mi sono un po' perso con alcuni controlli della registrazione e di conseguenza non sono riuscito a completare il login. |  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto alcuni rallentamenti dati dalle espressioni regolari e i controlli per la registrazione, ho dovuto riguardare lee espressioni regolari nel sito <https://regexr.com/> per rinfrescarmi la memoria, e alcuni problemi fatto a questo mi hanno fatto perdere del tempo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in ritardo rispetto al gantt essendo che non sono riuscito ancora a finire il login e avrei dovuto finirlo la scorsa lezione, ma dovrei comunque riuscire a recuperare, quindi il ritardo non è un grosso problema. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare la pagina di login e registrazione iniziare la pagina di vendita dei prodotti. |